BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6070002                                      Khóa: K18

Nguyễn Thế Anh

Trần Đức Giang

Thân Quốc Khánh

Nguyễn Trúc Linh

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực  hiện):

Tên nhóm: Nhóm 09

Tên chủ đề: Chữ ký số Schnorr và ứng dụng trong xác thực dữ liệu

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thế Anh | Nghiên cứu tổng quan về an ninh mạng, các loại tấn công mạng, các cơ chế bảo mật hiện nay. | Hoàn thành 100% | Không |
|  | Trần Đức Giang | Tìm hiểu các loại an ninh mạng, thành phần chiến lược và công nghệ an ninh mạng hiện đại. | Hoàn thành 100% |  |
|  | Thân Quốc Khánh | Nghiên cứu kiến thức cơ sở về toán học, cấu trúc dữ liệu, lập trình và hệ thống mạng. | Hoàn thành 100% |  |
|  | Nguyễn Trúc Linh | Viết lời nói đầu, lý do nghiên cứu, nội dung nghiên cứu; tổng hợp tài liệu tham khảo; xây dựng đề cương báo cáo nhóm; chỉnh sửa định dạng báo cáo. | Hoàn thành 100% |  |
| 2 | Nguyễn Thế Anh | Nghiên cứu tổng quan về chữ ký số, khái niệm, vai trò, ưu điểm và sơ đồ hoạt động của chữ ký số. | Hoàn thành 100% | Không |
|  | Trần Đức Giang | Tìm hiểu ứng dụng thực tế của chữ ký số và giới thiệu tổng quan về chữ ký số Schnorr. | Hoàn thành 70% |  |
|  | Thân Quốc Khánh | Nghiên cứu hệ mã hóa khóa công khai, nguyên lý Diffie-Hellman và các ứng dụng liên quan. | Hoàn thành 90% |  |
|  | Nguyễn Trúc Linh | Nghiên cứu chuyên sâu thuật toán Schnorr, nguyên lý hoạt động, độ an toàn, ưu nhược điểm và các ứng dụng trong xác thực dữ liệu; tổng hợp nội dung Chương 2; chỉnh sửa báo cáo nhóm. | Hoàn thành 100% |  |
| 3 | Nguyễn Thế Anh | Xây dựng các lớp xử lý tạo khóa và sinh chữ ký bằng C#. | Hoàn thành 100% | Không |
|  | Trần Đức Giang | Xây dựng chức năng xác minh chữ ký số bằng C#. | Hoàn thành 80% |  |
|  | Thân Quốc Khánh | Kiểm thử các thuật toán, đánh giá tính đúng đắn của kết quả và hỗ trợ xử lý lỗi chương trình C#. | Hoàn thành 80% |  |
|  | Nguyễn Trúc Linh | Thiết kế và cài đặt hoàn chỉnh thuật toán Schnorr bằng Java; xây dựng các lớp Key Generation, Signing, Verification; kiểm thử kết quả; viết báo cáo tiến độ tuần 3. | Hoàn thành 100% |  |
| 4 | Nguyễn Thế Anh | Thiết kế giao diện nhập dữ liệu và tạo chữ ký số trên ứng dụng C#. | Hoàn thành 100% | Không |
|  | Trần Đức Giang | Xây dựng chức năng xác thực dữ liệu và hiển thị kết quả kiểm tra chữ ký số trên ứng dụng C#. | Hoàn thành 100% |  |
|  | Thân Quốc Khánh | Hoàn thiện giao diện, hỗ trợ tích hợp các chức năng và kiểm thử hệ thống. | Hoàn thành 100% |  |
|  | Nguyễn Trúc Linh | Thiết kế và phát triển ứng dụng Java mô phỏng quy trình ký số và xác thực dữ liệu; xây dựng giao diện chương trình; tích hợp các chức năng tạo khóa, ký và xác minh; cập nhật báo cáo thực nghiệm. | Hoàn thành 100% |  |
| 5 | Nguyễn Thế Anh | Kiểm thử chức năng sinh chữ ký và xử lý lỗi phát sinh. | Hoàn thành 90% | Không |
|  | Trần Đức Giang | Đánh giá hiệu năng chương trình, tối ưu mã nguồn và giao diện. | Hoàn thành 90% |  |
|  | Thân Quốc Khánh | Tổng hợp kết quả kiểm thử, đánh giá độ chính xác và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. | Hoàn thành 90% |  |
|  | Nguyễn Trúc Linh | Tối ưu chương trình Java, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng; tổng hợp toàn bộ báo cáo đề tài; hoàn thành báo cáo học tập nhóm; chỉnh sửa nội dung, hình ảnh, mục lục, tài liệu tham khảo. | Hoàn thành 100% |  |

Ngày … tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp